AiO STUDIO

Asset Manager cho Adobe Premiere Pro

TÀI LIỆU DỰ ÁN

Phiên bản 0.6.8-dev.1

Ngày 24 tháng 7 năm 2026

Trạng thái: Phase 0-6 hoàn tất, đang chạy thật trong Premiere

# Mục lục

# 1. Tổng quan dự án

AiO Studio là một CEP Extension Panel chạy bên trong Adobe Premiere Pro, giúp người dựng phim quản lý toàn bộ thư viện asset ở một chỗ, xem trước nhanh bằng cách rê chuột, và chèn thẳng vào timeline chỉ bằng một cú bấm.

Mô hình sản phẩm tham chiếu: Mister Horse, Motion Bro, Film Impact Dashboard, và Power Bins của DaVinci Resolve.

## 1.1. Trọng tâm sản phẩm

Ưu tiên số một là xem trước NHANH – NHẸ – GỌN – MƯỢT. Các tính năng khác (render, xuất file) là hàng phụ.

- Rê chuột vào ô là xem/nghe ngay, không cần bấm — áp dụng cho video, MOGRT và audio.

- MOGRT phải xem được và chèn được vào timeline để làm việc.

- File asset nằm trên ổ đĩa cá nhân nên được đọc trực tiếp, chỉ tạo bản nhẹ khi thật sự cần.

## 1.2. Môi trường

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Host | Adobe Premiere Pro Beta 26.5.0 (CEP 12) |
| Hệ điều hành | Windows 11 (macOS làm sau) |
| Công nghệ giao diện | React 18 + TypeScript + Vite |
| Công nghệ xử lý | Node.js bên trong CEP |
| Cầu nối host | ExtendScript (.jsx) |
| Lưu trữ | JSON tại userData (phiên bản dữ liệu 4) |
| Xử lý media | FFmpeg + FFprobe đóng gói sẵn trong bin/win64 |
| Thư viện thực tế | 15.206 asset đã quét và xử lý thành công |

# 2. Trạng thái các giai đoạn

| Phase | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 0. Setup | Dựng khung CEP, manifest, ký extension, panel chạy trong Premiere | HOÀN TẤT |
| 1. Library core | Quét thư viện, lưới ảo hoá, tìm kiếm, cây danh mục, yêu thích | HOÀN TẤT |
| 2. FFmpeg | Thumbnail video, waveform audio, metadata, proxy, hàng đợi nền | HOÀN TẤT |
| 3. Preview | Rê chuột xem/nghe qua máy chủ media nội bộ | HOÀN TẤT (làm sớm) |
| 4. Render | Chuyển đổi và xuất file hàng loạt bằng FFmpeg | HOÀN TẤT |
| 5. Host bridge | Chèn asset và MOGRT vào timeline tại playhead | HOÀN TẤT (Premiere) |
| 6. Polish | Power Bins, Packs, nhãn màu, chọn nhiều, cài đặt, chụp màn hình | HOÀN TẤT |
| 7. Đóng gói | Chứng chỉ thương mại, bộ cài, hỗ trợ macOS | CHƯA LÀM |
| 5b. After Effects | Cầu nối ExtendScript cho After Effects | CHƯA LÀM |

Phase 3 và Phase 5 được làm sớm ngay trong Phase 1 vì đó chính là trọng tâm sản phẩm. Phase 4 ban đầu bị hoãn nhưng sau đó đã làm khi phần lõi ổn định. Còn lại hai việc: hỗ trợ After Effects và đóng gói phát hành.

# 3. Tính năng đã hoàn thành

| Nhóm | Tính năng |
| --- | --- |
| Quét thư viện | Quét đệ quy, phân loại video / audio / ảnh / MOGRT / preset |
| Quét thư viện | Ghép cặp MOGRT với file preview đi kèm, hỗ trợ nhiều kiểu đặt tên |
| Quét thư viện | Bung ảnh thumbnail nhúng bên trong file .mogrt (file .mogrt là gói ZIP) |
| Xem trước | Rê chuột: video tự phát, ảnh hiện ngay, audio nghe thử |
| Xem trước | Máy chủ media nội bộ hỗ trợ tua/stream, dùng tăng tốc GPU |
| Giao diện | Lưới ảo hoá — chạy mượt với thư viện 15.000+ asset |
| Giao diện | Menu trái: tìm kiếm, cây danh mục theo thư mục, yêu thích |
| Giao diện | Lọc theo loại, sắp xếp theo tên/mới/cỡ file, ba cỡ ô hiển thị |
| Giao diện | Đạt chuẩn tiếp cận: tương phản 4.5:1, focus ring, aria-label, icon SVG |
| Tích hợp host | Nút Import chèn asset vào sequence tại playhead |
| Tích hợp host | MOGRT chèn bằng API importMGT riêng của Premiere |
| Công cụ dev | Panel tự tải lại khi có bản build mới |
| Công cụ dev | Script ký chứng chỉ và cài đặt chỉ bằng một lệnh |
| FFmpeg | Sinh thumbnail cho video — đã xử lý 1.561/1.563 video |
| FFmpeg | Sinh ảnh waveform cho audio — đã xử lý 2.138/2.138 file |
| FFmpeg | Đọc metadata: thời lượng, độ phân giải, codec, fps, bitrate |
| FFmpeg | Tạo proxy 360p cho video nặng (4K/ProRes) |
| FFmpeg | Hàng đợi chạy nền giới hạn theo số nhân CPU, không treo giao diện |
| Chuyển đổi | Xuất hàng loạt: video, audio, ảnh tĩnh, ảnh động — có tiến độ % |
| Tổ chức | Power Bins — khay chứa dùng chung cho mọi project Premiere |
| Tổ chức | Asset Packs — gom asset thành gói, chia sẻ qua file .aiopack |
| Tổ chức | Nhãn màu (color tags) — gán và lọc nhanh |
| Thao tác | Chọn nhiều asset bằng Ctrl/Shift + thanh thao tác hàng loạt |
| Thao tác | Chụp màn hình và dán ảnh từ clipboard thẳng vào timeline |
| Tiện ích | Cài đặt: đo dung lượng và xoá bộ nhớ đệm một chạm |

# 4. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống chia thành bốn lớp rõ ràng, mỗi lớp có trách nhiệm riêng:

| Lớp | Thành phần | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| 1. Giao diện | React + TypeScript + Vite | Lưới asset, menu trái, thanh công cụ, thẻ asset |
| 2. Dịch vụ | Node.js chạy trong CEP | Quét file, lưu trữ, máy chủ media, bung ảnh MOGRT |
| 3. Cầu nối host | ExtendScript (.jsx) | Import file và MOGRT vào project/timeline Premiere |
| 4. Lưu trữ | JSON + cache ảnh | library.json và thư mục thumbs trong userData |

## 4.1. Luồng xử lý chính

- Người dùng chọn thư mục — panel quét đệ quy, lọc theo đuôi file hợp lệ.

- Phân loại từng file và ghép cặp MOGRT với ảnh/video preview tương ứng.

- Ghi kết quả xuống library.json, hiện lên lưới ảo hoá theo thời gian thực.

- Rê chuột vào thẻ — máy chủ media nội bộ phục vụ file qua HTTP localhost.

- Bấm Import — panel gọi ExtendScript, Premiere chèn asset vào sequence tại playhead.

# 5. Quyết định kỹ thuật quan trọng

| Quyết định | Lý do |
| --- | --- |
| Dùng CEP thay vì UXP | CEP có Node.js đầy đủ nên chạy được FFmpeg và đọc/ghi file tự do; UXP bị giới hạn |
| Bắt buộc ký extension | Premiere Beta 26.5 từ chối extension chưa ký; cờ PlayerDebugMode không còn tác dụng |
| Máy chủ media nội bộ | Chromium chặn trang file:// đọc file khác trên ổ đĩa, khiến mọi preview đen thui |
| Gói build thành một file | Chromium chặn nạp ES module rời qua giao thức file:// |
| Lưới ảo hoá | Render cả 15.511 thẻ cùng lúc làm panel treo cứng |
| Giữ JSON, chưa dùng SQLite | Module native không biên dịch được cho Node của CEP; JSON chạy tốt với 15.000 asset |
| Không làm kéo-thả | CEP không hỗ trợ kéo-thả kiểu hệ điều hành sang Premiere; thay bằng nút Import |
| Script PowerShell dùng ASCII | Windows PowerShell 5.1 đọc sai ký tự Unicode và gây lỗi cú pháp |

# 6. Các vấn đề đã gặp và cách xử lý

Phần này ghi lại các lỗi có thật đã tốn nhiều thời gian, để không lặp lại.

| Triệu chứng | Nguyên nhân thật | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Panel trắng hoặc không mở | Extension chưa được ký | Chạy script sign-install.ps1 |
| Ảnh và video không hiện | Dùng giao thức file:// bị Chromium chặn | Phục vụ file qua máy chủ media nội bộ |
| Panel chậm, giật | Render toàn bộ thẻ cùng lúc | Ảo hoá lưới, chỉ render thẻ đang nhìn thấy |
| Cột lưới rộng hẹp lộn xộn | CSS Grid dùng 1fr không co nhỏ hơn nội dung | Đổi sang minmax(0, 1fr) |
| Đo được chiều rộng bằng 0 | Đo khi phần tử chưa tồn tại trong DOM | Dùng callback ref thay cho useRef |
| MOGRT không có preview | Mỗi gói đặt tên preview một kiểu, có gói không kèm preview | Ghép cặp nhiều kiểu tên và bung ảnh nhúng trong file .mogrt |
| Script PowerShell lỗi cú pháp | File chứa ký tự Unicode | Viết lại bằng ASCII thuần |
| Chữ khó đọc | Màu chữ chỉ đạt 2,4 đến 3,0 trên 1 về tương phản | Xây lại thang màu, mọi màu chữ đạt tối thiểu 4,5 trên 1 |
| Thumbnail video không sinh ra | Điều kiện trong hàng đợi luôn sai: đòi video không có preview, nhưng mọi video đều được gán preview từ trước | Bỏ điều kiện thừa; kiểm chứng bằng cách đếm file thật sinh ra |
| Báo hoàn tất khi mới đạt 43% | Nhầm giữa "code đã đúng" và "công việc đã xong"; hàng đợi dừng giữa chừng mà không báo lỗi | Luôn kiểm chứng bằng tỉ lệ đã xong trên tổng số, đọc từ dữ liệu thật |
| Tài liệu tự mâu thuẫn | Thêm tính năng mới nhưng quên xoá mục giới hạn tương ứng | Đọc lại toàn bộ file sau khi sửa, không chỉ đoạn vừa thêm |

# 7. Bản đồ phụ thuộc

Đây là phần quan trọng nhất để tránh làm hư giữa các phần. Trước khi sửa file nào, tra bảng này để biết phải kiểm tra lại những gì.

| Nếu sửa file này | Thì phải kiểm tra lại | Rủi ro nếu quên |
| --- | --- | --- |
| CSXS/manifest.xml | Mở lại panel sau khi tắt hẳn Premiere | Panel không mở được |
| types.ts (cấu trúc Asset) | Quét lại thư viện, lưới, cây danh mục, nút Import | Dữ liệu cũ không đọc được |
| library.ts (số phiên bản) | Mở panel với dữ liệu cũ trên máy | Mất toàn bộ thư viện đã quét |
| scanner.ts | MOGRT có preview không, số lượng từng loại | Mất preview MOGRT |
| mediaServer.ts | Ảnh, video, audio đều hiện và phát được | Mọi ô đen thui |
| Grid.tsx | Cuộn 15.000 asset, lưới đều cột | Panel treo hoặc cột lệch |
| lib/node.ts | Tất cả: quét, lưu, preview, tự tải lại | Panel mở ra nhưng không làm được gì |
| styles.css phần :root | Toàn bộ giao diện | Chữ mờ không đọc được, bố cục vỡ |

## 7.1. Ba thay đổi nguy hiểm nhất

- Đổi cấu trúc Asset mà quên viết hàm chuyển đổi dữ liệu — người dùng mất toàn bộ thư viện 15.000 asset đã quét.

- Sửa máy chủ media hoặc quay lại dùng file:// — toàn bộ xem trước ngừng hoạt động, sản phẩm mất giá trị cốt lõi.

- Sửa lưới làm mất cơ chế ảo hoá — panel treo cứng với thư viện lớn, không dùng được.

# 8. Quy trình kiểm tra chéo giữa hai AI

Dự án được thực hiện bởi nhiều AI khác nhau. Để tránh sai sót, áp dụng quy trình một AI làm — một AI soi. Quy trình này đã bắt được lỗi thật ngay lần đầu áp dụng.

## 8.1. Phân vai

| Vai | Nhiệm vụ | Tuyệt đối không làm |
| --- | --- | --- |
| AI làm | Viết mã, tự kiểm chứng, ghi nhật ký, báo cáo | Không tự đánh giá công việc của mình là đạt |
| AI soi | Kiểm chứng độc lập bằng bằng chứng thật, báo lỗi | Không sửa mã — chỉ báo lỗi kèm bằng chứng |

Quy tắc sống còn: AI soi không được sửa mã. Nếu cả hai cùng sửa sẽ xung đột. AI soi chỉ đưa bằng chứng, chủ dự án chuyển cho AI làm sửa.

## 8.2. Thang độ tin cậy của bằng chứng

| Mức | Cách kiểm chứng | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đọc dữ liệu thật, đếm tỉ lệ đã xong trên tổng số | Cao nhất |
| 2 | Đếm số file thật được sinh ra trên đĩa | Cao |
| 3 | Mở lên nhìn thấy vài cái chạy được | Trung bình |
| 4 | Build không lỗi | Thấp nhất — gần như vô giá trị |

## 8.3. Ví dụ thật — quy trình đã hoạt động thế nào

- Vòng 1 — AI làm báo hoàn tất. AI soi đếm cache: 0 thumbnail trên 1.563 video. Tìm ra dòng điều kiện luôn sai.

- Vòng 2 — AI làm báo đã sửa. AI soi đọc dữ liệu: mới 675 trên 1.563, tức 43%. Đếm lại sau 15 giây không tăng, kết luận hàng đợi đã chết. Phát hiện thêm tài liệu tự mâu thuẫn.

- Vòng 3 — AI soi kiểm lại: 1.561 trên 1.563, đạt 100%. Tài liệu đã nhất quán. Nghiệm thu.

Ba vòng, mỗi vòng vài phút. Không có kiểm tra chéo thì sản phẩm dừng ở 43% mà mọi người đều tưởng đã hoàn tất.

# 9. Việc còn lại

| # | Công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cầu nối After Effects | Hoàn thiện host/ae.jsx, thêm AEFT vào manifest; cách chèn asset vào comp khác Premiere |
| 2 | Chứng chỉ ký thương mại | Thay chứng chỉ tự ký để người dùng cài không bị cảnh báo |
| 3 | Bộ cài đặt | Đóng gói thành file cài, tự đặt vào thư mục extension đúng chuẩn |
| 4 | Hỗ trợ macOS | Đóng gói FFmpeg bản macOS, phân nhánh đường dẫn theo hệ điều hành |
| 5 | Cập nhật tự động | Kiểm tra và tải bản mới |
| 6 | Tài liệu người dùng | Hướng dẫn sử dụng có hình ảnh, câu hỏi thường gặp |

# 10. Hướng dẫn vận hành

## 10.1. Cài đặt trên máy mới

Mở PowerShell tại thư mục dự án và chạy lệnh sau. Lệnh này sẽ cài thư viện, build panel, tạo chứng chỉ, ký và cài vào Premiere.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\bootstrap.ps1

Sau đó mở Premiere và vào: Window > Extensions > AiO Studio Asset Manager.

## 10.2. Vòng lặp phát triển

Sau mỗi lần sửa mã nguồn, chạy hai lệnh:

cd client && npm run build

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\sign-install.ps1

Panel tự tải lại sau khoảng 1,5 giây. Chỉ phải tắt hẳn Premiere khi sửa file manifest.xml.

## 10.3. Nơi xem dữ liệu và log

| Nội dung | Đường dẫn |
| --- | --- |
| Thư viện đã quét | %APPDATA%\AiOStudio\library.json |
| Cache ảnh thumbnail | %APPDATA%\AiOStudio\thumbs\ |
| Log CEP (lỗi nạp panel) | %LOCALAPPDATA%\Temp\CEP12-PPRO.log |
| Extension đã cài | %APPDATA%\Adobe\CEP\extensions\com.aiostudio.assetmanager |
| Remote debug | http://localhost:8088 |

## 10.4. Khi bản mới làm hỏng thứ đang chạy

Có sẵn bản an toàn tại build/aiostudio.zxp — đây là bản đã ký và chạy được. Giải nén file này đè lên thư mục extension đã cài để quay về trạng thái cũ.

# 11. Phụ lục

## 11.1. Bộ tài liệu dự án

| File | Nội dung | Thứ tự đọc |
| --- | --- | --- |
| SECOND_BRAIN/ | Bộ quy trình dùng chung cho mọi dự án (14 file) | 0 — đọc START_HERE trước |
| RULES.md | Quy định ràng buộc, file khoá, bản đồ phụ thuộc, chi tiết các phase | 1 |
| HANDOFF_PHASE2.md | Bàn giao chi tiết giữa các giai đoạn | 2 |
| PLAN.md | Kế hoạch tổng thể, kiến trúc, quyết định đã chốt | 3 |
| PROGRESS.md | Nhật ký thay đổi — 34 mục, ghi đủ ngày giờ và phiên bản | 4 |
| README.md | Hướng dẫn cài đặt và vận hành | 5 |

## 11.2. Cấu trúc dữ liệu Asset

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| id | string | Mã băm của đường dẫn tuyệt đối |
| name | string | Tên hiển thị, không có đuôi file |
| fileName | string | Tên file đầy đủ |
| path | string | Đường dẫn tuyệt đối tới file gốc |
| type | enum | video ¦ audio ¦ image ¦ mogrt ¦ preset ¦ other |
| ext | string | Đuôi file, chữ thường |
| fileSize | number | Kích thước tính bằng byte |
| dateAdded | number | Thời điểm thêm vào thư viện |
| folder | string | Thư mục gốc đã thêm |
| previewPath | string? | File dùng để xem trước |
| previewKind | enum? | video ¦ image ¦ audio — quyết định cách hiển thị |
| favorite | boolean? | Đánh dấu yêu thích |
| tags | string[]? | Danh sách nhãn màu đã gán |
| duration | number? | Thời lượng tính bằng giây |
| width, height | number? | Độ phân giải |
| codec, fps, bitrate | — | Thông tin kỹ thuật đọc bằng ffprobe |
| thumbPath | string? | Ảnh thumbnail do FFmpeg sinh cho video |
| waveformPath | string? | Ảnh waveform do FFmpeg sinh cho audio |
| proxyPath | string? | Bản proxy 360p cho video nặng |

Mọi giai đoạn sau chỉ được THÊM trường tuỳ chọn vào cuối, không được đổi hay xoá các trường trên. Khi đổi cấu trúc phải tăng số phiên bản dữ liệu VÀ viết hàm chuyển đổi cho dữ liệu cũ.